## Slide 1
Pla de projecte
Juliol de 2023
Rev. Desembre de 2023
Projecte de migració
XSinfo a Odoo
oSinfo
ecosystem

## Slide 2: CONTINGUT
01
Introducció
04
Formats i informes
05
Específics sectorials
06
TPV
07
Traspàs d’històrics
02
Llista de projectes
03
Càrrega de dades inicials
08
Altres consideracions

## Slide 3
01
Introducció

## Slide 4: Antecedents del projecte
XSinfo està desenvolupat amb tecnologies actualment obsoletes, no essent possible el seu manteniment ni evolució, el que obliga a un nou disseny del producte amb tecnologies actuals
Els propers canvis legals que dimanen de les lleis Crea y Crece i Antifrau impacten directament en Xsinfo, producte que sinó s’adequa al reglament tècnic de característiques del software de facturació, en serà il·legal la seva comercialització, el seu ús i la seva tinença
La tecnologia evoluciona a un ritme molt ràpid, en el que fins i tot grans productes com per exemple SAP B1 no segueixen. Auren com a firma de serveis professionals no podrà mantenir un producte en constant evolució tecnològica i un nou desenvolupament podria estar ràpidament desfasat
Per tots aquests motius Auren ha pres la decisió de discontinuar el producte XSinfo, substituint-lo per un nou ERP estàndard i modern, en constant evolució tecnològica i amb una alta implantació en empreses de mida petita i mitjana
www.auren.com
Introducció
01

## Slide 5: Perquè Odoo
www.auren.com
Introducció
01
Auren ha avaluat diverses tecnologies i fabricants d’ERP, decantant-se per la solució Odoo, que ens aporta els següents avantatges:
Desenvolupament web natiu
Agradable a l’usuari, intuïtiu, fàcil d’usar
Àmplia funcionalitat, diverses aplicacions integrades: ecosistema
Costos de llicència reduïts
Costos d’allotjament molt reduïts, especialment davant altres alternatives tradicionals que requereixen d’infraestructures costoses
Filosofia de codi obert, utilitzant la tecnologia actual més habitual:
    Facilitat de manteniment i evolució
    Facilitat de personalització, podem adaptar funcionalitat pròpia d’XSinfo
    Facilitat de disponibilitat de tècnics i programadors

## Slide 6: Pla de projectes i prioritats
www.auren.com
Disponible per a la migració d’aquells clients que poden treballar en Odoo sense necessitat de personalitzacions
S’inclou una càrrega de dades inicials a partir d’XSinfo
Clients sector construcció
Desenvolupament de funcions diferencials d’XSinfo a incorporar en el nostre estàndard d’Odoo
Desenvolupament del vertical de TPV
Històrics
Desenvolupament de migració d’històrics
Traspàs de dades històriques als clients que ho hagin contractat
TPV
Disponible per a la migració dels clients sectorials
Es realitza la migració dels clients amb TPV
Fi de vida de l’aStore, servidor aStore apagat
Clients específics
Disponible per als clients amb alta personalització, projectes no estàndard
Fi de vida de XSinfo, servidors d’XSinfo apagats
Clients estàndard
DATES OBJECTIU
Fi de vida aStore a gener de 2024
Fi de vida XSinfo a agost de 2024
02
Calendari de Projectes

## Slide 7: Full de ruta
www.auren.com
10/2023
Utilitat càrrega inicial de dades
10/2023
Formats i informes
11/2024
Específics Sectorials
01/2024
TPV
04/2024
Utilitat migració històrics
P
P
Disponible
Disponible (*)
Pendent adequació reglament antifrau
En desenvolupament
En verificació
02
Calendari de Projectes

## Slide 8
02
Llista de projectes

## Slide 9: Càrrega de dades inicials
www.auren.com
Desenvolupament d’una utilitat per a la carrega de dades inicial, que traspassa des d’XSinfo a Odoo la següent informació:
  Pla comptable
  Mestre de clients i proveïdors
  Mestre d’articles
  Saldo inicial, assentament d’apertura
  Partides vives
  Estoc inicial
  Línies pendents de rebre en comandes (compres i vendes)
02
Llista de projectes

## Slide 10: Informes i consultes
www.auren.com
Reproducció dels formats d’impressió de documents (albarans, factures, etc.)
Guia de formació a l’usuari per a la confecció d’informes i consultes en pantalla, amb possibilitat d’exportació a Excel
Els informes, tant estàndards com a mida, no es traspassen de forma automatitzada d’XSinfo a Odoo
Adaptació a les obligacions VERI*FACTU pendents de l’aprovació definitiva del nou reglament del software de facturació
02
Llista de projectes

## Slide 11
Específics sectorials
Aspectes solucionats mitjançant operativa estàndard d’Odoo:
  Gestió de palets
  Gestió d’articles comodí, se substitueix per l’operativa àgil d’alta de nous articles, millorant d’aquesta manera traçabilitat i obtenció d’estadístiques de venda en relació a les capacitats que ofereix Xsinfo
  Gestió d’obres (condicions, facturació, contactes), mitjançant la utilització d’adreces d’entrega i adreces de facturació
Aspectes a personalitzar en Odoo:
  Unitats de mesura amb factor de conversió variable
  Articles amb diverses dimensions, atributs o característiques
  Autoritzats en processos de compres
  Assignació automàtica de la sèrie de facturació per magatzem
02
Llista de projectes

## Slide 12
Operativa TPV
Desenvolupament d’una nova App aStore dins d’Odoo, amb funcionalitat similar a la de la pantalla de vendes mostrador d’Xsinfo:
  Accés amb seguretat per usuaris i directe als punts de menú estàndards d’ofertes, comandes, albarans i factures. Compliment de la Llei Antifrau.
  Assignació automàtica de la sèrie de facturació segons terminal/usuari
  Impressió de tiquets (factures simples, factures simples qualificades)
  Alta de clients des de les mateixes pantalles, de forma estàndard en Odoo
  Implementació de les operatives de cobrament per caixa
  Implementació de les operatives d’arqueig de caixa
02
Llista de projectes

## Slide 13
Desenvolupament de nova App per a Odoo, “XSinfo History”, amb una rèplica de les dades històriques en format XSifno
Permetrà la consulta i l’explotació de totes les dades existents en l’antiga aplicació XSinfo
Permetrà deixar d’utilitzar l’entorn d’Xsinfo i disposar de tota la informació en un únic entorn i amb la mateixa manera d’accés
Migració de dades històriques
02
Llista de projectes

## Slide 14
03
Càrrega de dades inicials
www.auren.com

## Slide 15: Consideracions genèriques
www.auren.com
Es defineix un conjunt de dades inicials a traspassar d’XSinfo cap a Odoo
Tota sol·licitud de client de traspàs de dades que no formi part d’aquest conjunt, serà tractat com un projecte a part, a gestionar posteriorment
Necessitem realitzar un nombre de migracions elevat en poc temps, per tant, tota sol·licitud no estàndard no només es tractarà com a projecte a part, sinó que no serà atesa fins que totes les migracions estàndard estiguin realitzades, és a dir, en un client que no accepti la migració estàndard, aquest projecte no es realitzarà fins haver atès abans a tots els clients que sí acceptin la migració estàndard (tant pel que fa referència a càrrega inicial de dades com a implementació funcional)
Només es traspassaran dades de les empreses oficials
Abans d’executar el procés de càrrega inicial, en XSinfo es tancaran tots el processos en curs (recepcions, lliuraments, factures) i es donaran d’alta de forma manual a Odoo els elements necessaris de parametrització, com impostos, etc. mantenint quan sigui possible els mateixos codis existents a XSinfo.
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 16: Metodologia de la càrrega inicial
www.auren.com
Donat que XSinfo utilitza un pla comptable antic amb desglossament de comptes de tercers, per defecte no es realitza traspàs del pla comptable
El procés de càrrega de dades inicials s’executarà de la següent manera:
  A l’inici de la parametrització i només en l’entorn de Test1
    Mestre de clients i proveïdors
    Mestre d’articles
  Al moment de simulació d’arrencada, en l’entorn de Test1, i també al moment de l’entrada en producció en l’entorn Prod:
    Les dades anteriors: Mestres de clients, proveïdors i articles
    Saldo inicial, assentament d’apertura
    Partides vives
    Estoc inicial
    Línies pendents de rebre en comandes (compres i vendes)
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 17: Dades auxiliars per a la càrrega inicial
www.auren.com
Cada una de les taules principals pot tenir informació associada en taules auxiliars.
Cal avaluar correctament quines taules auxiliars seran incloses en el procés de càrrega de dades inicials des d’un punt de vista d’eficiència. Per exemple, pot tenir sentit traspassar les dades de contacte dels clients, però altres taules amb un número reduït de registres o que l’estructura sigui molt diferent, pot ser més eficient donar-les d’alta manualment, per exemple tipus d’IVA o les tarifes.
Es desenvoluparà una eina de migració, basada en MS-Access per automatitzar el procés de càrrega de dades inicials. Aquesta eina es mantindrà degudament sota control de versions i no podrà ser alterada per part dels consultors.
En cas que alguna entitat d’informació no existeixi a Odoo, aquesta no serà inclosa en el traspàs de dades inicial.
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 18: Dades auxiliars incloses: Clients i proveïdors
www.auren.com
Les dades auxiliars incloses, tant com a taules auxiliars o dins del mestre principal de clients i proveïdors d’Odoo, segons el seu disseny de base de dades, seran:
    Codi de tercer i altres dades (m0201)
    Risc comercial (m0202)
    Condicions de pagament (m0204)
    Tipus d’IVA, tarifa, ports, agència de transport, número de còpies de documents, venedor, IRPF, etc. (m0206)
    Persones de contacte (m0208)
    Observacions per client (m0209)
    Descomptes per categories, articles, períodes (m0214)
    Categories (m0220)
    Raó social (subcuentas)
    Nom comercial, adreces, idioma, NIF (direcciones)
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 19: Dades auxiliars NO incloses: Clients i proveïdors
www.auren.com
En una primera versió de la utilitat de migració de dades inicials, no es tindran en compte les dades següents:
    Targetes???? (m020101)
    Tarifes per magatzems (m020601)
    Rutes (m0203)
    Acumulats de vendes (m0207)
    Ofertes??? per client segons article, família, zones i quantitats; per magatzem; per obra (m021001, m021003, m021004)
    Tipus traspàs a comptabilitat (m0212)
    Períodes no girar (m0213)
    Dades operaris (m0219)
    Dades dels clients sense fitxa (manual)
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 20: Dades auxiliars incloses: Articles
www.auren.com
Les dades auxiliars incloses, tant com a taules auxiliars o dins del mestre principal d’articles d’Odoo, segons el seu disseny de base de dades, seran:
    Dades fitxa d’article (m0301)
    Descripcions i traduccions (m0302)
    Tipus d’IVA, preus, unitats i altres atributs (m0303)
    Unitats de gestió, factors de conversió, gestió d’estoc, gestió de lots (m0304)
    Equivalència codis article proveïdor, compte comptable, moneda (m0305)
    Ubicacions i estocs mínims i màxims. (m0307)
    Envasos (m0311)
    Descripcions de client i ampliació de descripcions (m0312)
    Compte comptable de compra o venda (m0313)
    Components d’articles i mides (m0314)
    Mides dels articles (m0316)
  Màxims i mínims de compra per article (m0321)
  Factor de multiplicació unitat base / referència (m0325)
  Unitat de gestió per article (m0327)
  Dades addicionals, sempre i quan existeixin en Odoo estàndard (ficha_art)
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 21: Dades auxiliars NO incloses: Articles
www.auren.com
En una primera versió de la utilitat de migració de dades inicials, no es tindran en compte les dades següents:
    Acumulats de vendes (m0306)
    Estoc actual, Pendent de servir o rebre (m0307)
    Tarifes de venda (m0308)
    Equivalències (C.B,) (m0310)
    Tarifes de compra (m0315)
    Ofertes genèriques (m0317)
    Lots comprats, estoc (m0319)
    Lots per número de peça (m031901)
    Lots incidències (m031903)
    Claus i valores???? (m0320)
  Càrniques: imports Euro Kg (m0328)
  Articles de consum (m0329)
  Preus mitjos (art_pmp)
  Preus última compra (art_puc)
  Dades addicionals, que no existeixin en Odoo estàndard (ficha_art)
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 22: A tenir en compte per la càrrega inicial Pla comptable
www.auren.com
El pla comptable és un element bàsic de parametrització d’Odoo, que cal definir a l’inici de la parametrització
Mentre que Odoo treballa amb un concepte actual de pla comptable on no existeixen subcomptes per clients, XSinfo utilitza un sistema tradicional on cada client té el seu compte, a banda de definir grups, subgrups, etc.
En la càrrega de dades inicial es valorarà si s’aprofita el pla comptable estàndard ja prèviament definit a Odoo, o bé si es realitza una càrrega del pla comptable a partir dels subcomptes existents a XSinfo, excloent els subcomptes detallats de clients, proveïdors i creditors, que caldrà donar d’alta com a tercers.
No es considerarà cap dada auxiliar de comptabilitat per a la càrrega inicial
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 23: A tenir en compte per la càrrega inicial: Dades auxiliars comptables
www.auren.com
En general, no es traspassarà cap dada de comptabilitat, excepte el pla comptable si es considera convenient i un saldo d’apertura, que es detalla més endavant. D’aquesta manera no es traspassa cap informació de:
    Bancs
    Conceptes
    Estructura dels grups comptables
    Diaris
    Immobilitzat
    IVA i altres impostos
    Definició d’informes de balanç o comptes d’explotació
    Assentaments predefinits
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 24: A tenir en compte per la càrrega inicial: Saldo inicial, assentament d’apertura
www.auren.com
S'obriran a Odoo tots els exercicis que siguin necessaris per poder traspassar les partides vives
Es realitzarà un saldo acumulat de tots els comptes comptables, per l’exercici en curs, a la data immediatament anterior al dia d’arrencada del sistema. Per exemple, si un client arrenca el dia 1/10, es generarà un acumulat comptable, compte per compte a data 30/9
D’aquest acumulat s’exclouran els saldos dels comptes de balanç corresponents a les partides vives de l’exercici actual, a efectes de no duplicar-los en el moment del seu traspàs. En el seu lloc, aquests saldos es carreguen en un compte pont de traspàs (555).
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 25: A tenir en compte per la càrrega inicial: Partides vives
www.auren.com
Es traspassarà a Odoo la cartera viva al moment de l’arrencada:
  Factures pendents de pagament o cobrament
Donat que Odoo té integritat comptable i de cartera, en el moment d’importar aquests documents es generaran els corresponents moviments comptables i de cartera.
Aquestes factures es carregaran contra el compte pont (555), de manera que el saldo d’aquest compte quedarà a 0, mantenint la integritat comptable de documents.
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 26: A tenir en compte per la càrrega inicial: Estoc inicial
www.auren.com
A partir de la informació existent a XSinfo de la taula m0307 (estoc actual) i de les taules art_pmp (preu mig de compra) i art_puc (preu última compra), es generarà un llistat d'inventari pel saldo d’estoc inicial per articles, amb el seu preu de la darrera compra (si l’estoc es valora per preu últim) o pel preu mig (si l’estoc es valora per preu mig), per a ser importats a Odoo en la data immediatament anterior a la de la posta en marxa del sistema.
En el cas de gestió per lots, caldrà fer una entrada per cada lot. El mateix per números de sèrie.
En cas que Odoo no permeti una importació d’inventaris valorat, es generarà un document d’entrada d’estoc.
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 27: A tenir en compte per la càrrega inicial: Línies pendents de rebre en comandes
www.auren.com
Es traspassarà a Odoo les línies de comandes pendents al moment de l’arrencada:
    Comandes pendents de rebre o servir
  Un cop realitzada aquesta importació i finalitzats els altres processos de càrrega inicial, es poden tancar els exercicis anteriors a l’actual
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 28: A tenir en compte per la càrrega inicial: Informació no traspassada
www.auren.com
Si és necessari, caldrà introduir manualment la informació relativa a:
    Empreses i parametritzacions generals (comptes d’IVA, monedes, països, etc.)
    Magatzems i transportistes
    Venedors i vehicles
    Parametrització i dades del TPV
    Formes de pagament, tarifes
    Zones comercials, línies de producte, dades estadístiques
    Unitats de mesura i les seves fórmules
    Bancs
    Centres de cost
    Canals
    Obres
  No es traspassaran tampoc usuaris i la seguretat o permisos d’accés
03
Càrrega de dades inicials

## Slide 29
www.auren.com
04
Formats i informes

## Slide 30: Formats de documents
www.auren.com
Odoo permet definir de forma ràpida formats de documents per a comandes, albarans, factures. Permet un model bàsic de format a escollir entre 4 plantilles.
A través de Studio pot realitzar-se una personalització dels reports estàndard, per afegir per exemple un text per a un determinat client. Tanmateix, aquesta personalització no es pot transportar d’una instal·lació a una altra.
Alternativament es pot utilitzar QWeb/Reports, una eina que permet dissenyar els documentes en HTML i renderitzar-los a PDF en base a la definició d’unes plantilles. Aquestes plantilles es poden personalitzar completament i afegir per exemple codis QR o definir les mides del paper per a la seva impressió. Suporta també la traducció de documents, per exemple utilitzar l’idioma del client.
QWeb permet també la inclusió de sentències SQL per a l’obtenció de dades a incorporar als informes.
No es possible utilitzar altres generadors d’informes externs en Odoo-sh.
04
Formats i informes

## Slide 31: Formats de documents
www.auren.com
A efectes de l’entrada en vigor del nou reglament de facturació, cal tenir en compte que serà necessari complir els requeriments de VERI*FACTU
D’aquesta manera caldrà adaptar els formats d’impressió de factures per tal de complir amb els nous requeriments legals. Dins aquests requeriments hi ha la necessitat d’imprimir codis QR amb la informació de la factura i el seu hash.
Considerant aquestes necessitats i la conveniència de la portabilitat dels desenvolupaments per optimitzar les hores en cada implantació, el més raonable serà la utilització de Qweb per al desenvolupament d’un paquet de formats d’impressió estàndard, que es pugui reutilitzar tant per a clients XSinfo com per a nous clients.
Per al disseny de plantilles de forma àgil, existeixen utilitzats de tipus WYSYGYT que permeten de forma visual generar l’html que formarà part de les plantilles dels reports
Es crearà una App “Formats de Documents” que portarà predissenyats els nostres models estàndard de formats de documents, mitjançant QWeb/Reports
04
Formats i informes

## Slide 32: Impressió de documents
www.auren.com
En determinats casos, com per exemple en una operativa de TPV, es requereix una impressió directa
Odoo és una aplicació web, allotjada remotament, i per tant el control d’impressores locals requereix de VPN, no disponible per a Odoo-sh. Per a solucionar aquesta necessitat hi ha 2 alternatives:
  Utilització del dispositiu IoT d’Odoo:
    Només permet la impressió des de mòduls estàndard d’Odoo Enterprise
    En funció del nombre i ubicació de dispositius, se’n pot requerir més d’un
    Suportat per Odoo
  Utilització d’un software específic instal·lat en els ordinadors clients:
    Al Marketplace d’Odoo hi ha l’App Odoo Direct Print PRO | Odoo Apps Store
    Es recomana valorar-la i en cas positiu, oferir-la comercialment als clients amb aquesta necessitat urgent, com a part complementària de la nostra oferta
    Alternativament, realitzarem un desenvolupament propi per a la gestió remota de diversos dispositius, que estarà disponible més endavant
04
Formats i informes

## Slide 33: Impressió de documents
www.auren.com
Si algun client encara utilitza impressores d’agulles, el renderitzat de PDF pot ser ineficient, i es necessitaran plantilles específiques, sense imatges gràfiques.
En el moment que entri la vigència d’impressió de codis QR, aquesta impressió no seria viable amb una impressora d’agulles.
Per aquests motius, caldrà deixar clar comercialment i de forma prèvia a la contractació dels projectes que la utilització d’impressores d’agulles no es recomanable, i en cas que el client igualment ho desitgi, caldrà valorar de forma específica l’adaptació dels formats als seus dispositius en concret.
04
Formats i informes

## Slide 34: Consideracions sobre informes
www.auren.com
XSinfo com a sistema de gestió tradicional incorpora un nombre elevat d’informes per a ser impresos.
Addicionalment incorpora l’eina Cènit per a la personalització d’informes, fins i tot permet que des de determinats informes es pugui alterar la base de dades. Molts clients disposen d’un elevat número d’informes personalitzats per medis propis.
Odoo no incorpora cap eina de confecció d’informes tradicional. Els informes es programen mitjançant la mateixa eina QWeb/Reports.
En una visió actual d’un sistema d'informació, les consultes es realitzen en pantalla, mitjançant sistemes de consulta a nivell d’usuari, i no es gasta paper innecessàriament.
Odoo permet definir consultes en pantalla sobre els objectes propis de l’aplicació, i aquestes consultes poden ser exportades a un full de càlcul, des d’on es poden imprimir si cal. Tanmateix, no és possible exportar els models d’aquestes consultes per aprofitar-les en altres projectes.
04
Formats i informes

## Slide 35: Consideracions finals sobre informes
www.auren.com
En els projectes d’Odoo cal enfocar la visió sobre els informes a una visió actual i moderna, evitant el desenvolupament d’informes i educant els clients a que la informació es consumeix en línia, de forma dinàmica i sense necessitat de programació
S’inclourà en els projectes una partida per a la formació als usuaris per la confecció de les seves plantilles de consultes, limitant comercialment el nombre de plantilles a configurar. No s’inclourà de forma estàndard en un projecte de migració el traspàs d’informes d’XSinfo
En els projectes s’inclouran els formats d’impressió estàndards Auren: comandes, albarans, factures, instal·lant la nostra App “Formats de Documents”. Aquesta solució permet la posterior personalització específica per a un client mitjançant Studio, contra hores de projecte
No es permetrà cap personalització o modificació de dades, tal com es feia des de Cènit. Qualsevol necessitat en aquest sentit haurà de ser tractada com a projecte de desenvolupament a part i no formarà part de la migració estàndar
04
Formats i informes

## Slide 36
05
Específics sectorials

## Slide 37
05
Consideracions adaptacions sectorials
Específics sectorials
XSinfo està adaptat a les necessitats particulars de la venda de materials per a la construcció, havent-se identificat els següents aspectes que se solucionen mitjançant parametrització estàndard d’Odoo:
    La gestió de palets es resol mitjançant l’operativa estàndard d’Odoo i no cal fer res específic.
    Gestió d’articles comodí, amb identificació de proveïdor i preu de compra en el moment de confeccionar el document de venda, que permet la posterior generació automàtica de comandes de compra i el seguiment de comandes de venda vs. comandes de compra. Donat que Odoo permet de forma senzilla donar d’alta un article des de qualsevol pantalla de venda, no es preveu cap acció de desenvolupament per aquest aspecte.
    Per a la gestió d’obres es requereix separar per un mateix client diversos contractes, amb condicions de lliurament i facturació que poden ser diferents, i mantenir una llista de tercers (contactes) vinculats a una obra i que estan autoritzats a comprar per a una obra en concret, així com que en la impressió de factures cal indicar l’albarà, l’obra i la persona que compra. Se soluciona mitjançant adreces de lliurament, amb una personalització per a la gestió de persones autoritzades (no automàtica) que es detalla més endavant

## Slide 38
Consideracions adaptacions sectorials
Els següents aspectes requereixen de personalització, i que es desenvoluparan en Apps estàndard:
  Una App “Auren Extensions” que permetrà oferir, tant per als clients sectorials d’Xsinfo com per a altres clients genèrics, alguna d’aquestes solucions:
      Poder realitzar càlculs per determinar les unitats en documents de compra i de venda a partir de fins a tres característiques de l’article, per exemple “Amplària”, “Llargada”, “Alçada”
      Poder disposar d’unitats de compra “UoP” i venda “UoS” amb factors de conversió variables
      Poder tenir sèries de facturació diferenciades per magatzem (o per ubicació)
      La gestió d’autoritzats en vendes (per a gestió d’obres)
    Una App “aStore” que implementarà l’operativa específica de TPV. Aquest punt es detalla en un altre apartat
05
Específics sectorials

## Slide 39
Càlculs de superfícies i volums
  Per als càlculs de superfície, per exemple per indicar l’amplada i la llargària d’un article i obtenir-ne els metres quadrats
  Per a càlculs de volum, per exemple per indicar el radi i la llargària d’un cilindre i obtenir-ne els metres cúbics
  Es realitzarà una personalització que permeti, indistintament per als documents de compres i de vendes, el càlcul de superfícies quadrades o volums de formes bàsiques a partir de les dades informades en la línia del document, utilitzant un factor de conversió d’unitats i que expressions avaluables per Python. Per exemple:
    Càlcul de superfície rectangular: 120 cm x 60 cm x 0,0001 m2/cm2 = 0,72 m2
    Càlcul del volum d’un cilindre: Pow (20 cm, 2) x PI x 0,0001 m2 = 0,126 m2
  Mitjançant paràmetres de configuració general es podran definir les etiquetes que es desitja utilitzar per a cada fórmula (compres i vendes), per exemple, “amplada”, “llargària”. En les pantalles de compres i vendes on s’utilitzin aquests atributs, es mostraran els camps si l’etiqueta està emplenada.
05
Específics sectorials

## Slide 40
Unitats de compra i de venda
  Es requereix un mecanisme d’unitats de compra o venda, que permetin convertir la unitat de gestió UoM a una unitat diferent de compres UoP i/o de vendes UoS, amb un factor de conversió variable
  Per exemple, varetes comprades en kg, amb estoc gestionat per metres lineals i venda en unitats.
  L’estàndard d’Odoo no contempla aquesta funcionalitat, essent necessari definir unitats de gestió UoM diferents per cada article, el que aplicaria només a compres i/o a vendes, i és complicat de mantenir.
  Es disposarà d’una personalització que permeti definir les diferents UoP i UoS d’un article, de forma que es pugui definir una conversió entre diferents unitats per a un article determinat, per exemple, Kg a ml, amb un factor de conversió per defecte per article.
  Addicionalment, a la línia de vendes, l’usuari podrà indicar les dimensions de l’article (segons el desenvolupament anterior). En aquest cas, el sistema obtindrà aquestes mesures per realitzar el càlcul de conversió d’unitats, sobreescrivint el factor de conversió per defecte. Si l’article té variants, aquestes dimensions podran venir de les variants definides, i es podrà impedir a l’usuari que les modifiqui.
05
Específics sectorials

## Slide 41
Sèries de facturació
  En diversos escenaris es requereix poder facturar agrupant albarans amb sèries de facturació diferents, per exemple per magatzems diferents. Odoo no contempla aquesta possibilitat en estàndard
  Per a solucionar-ho, s’utilitzarà l’operativa de filtres d’agrupació en el moment de facturar, facturant els albarans que provinguin de magatzems diferents, o fins i tot, d’ubicacions diferents.
  Per a cada ubicació es podrà definir un diari de facturació independent. Es programarà en específic un automatisme que composi la sèrie del diari a partir de la ubicació. (En cas d’activar aquesta operativa)
  Donat que es poden fer agrupacions d’ubicacions i de magatzems, en el moment d’implantació es podrà ajustar la necessitat en concret de cada client
  En els formats d’impressió, les factures es presentaran agrupades per albarà
05
Específics sectorials

## Slide 42
Gestió d’Autoritzats en vendes
  Per a la gestió d’obres, s’inclou un desenvolupament específic que permetrà:
    El manteniment de contactes assignats a una adreça de lliurament
    En la confecció d’oferta, l’usuari pot visualitzar els contactes assignats a una adreça de lliurament (estàndard)
    En l’emissió de factures, s’ha de poder filtrar per adreça de lliurament i agrupar-les per albarà (estàndard)
    En els formats d’impressió, s’inclourà al costat del número d’albarà la persona que hagi fet la comanda (si existeix)
  No es realitzarà un bloqueig o control de la persona autoritzada, simplement es permet a l’usuari visualitzar qui està donat d’alta en una determinada adreça de contacte (obra)
05
Específics sectorials

## Slide 43
06
TPV

## Slide 44
Funcionalitat de TPV
  XSifno incorpora alguna operativa pròpia de TPV, a efectes de facilitar-ne el seu ús per part d’usuaris que despatxen o atenen directament clients en mostrador
  Per a solucionar aquesta necessitat, plantegem el desenvolupament d’una App especifica partint de 2 escenaris possibles:
    a partir de l’App de TPV estàndard d’Odoo
    Personalització de les pantalles de vendes (pressupostos, comandes, albarans i factures)
  S’opta per la segona opció, desenvolupant una App (aStore) que tindrà els següents components:
    Menú de navegació
    Pantalla de configuracions de caixes
    Pantalles personalitzades de pressupostos, comandes, albarans i factures
    Pantalla d’arqueig de caixa
  Addicionalment, caldrà desenvolupar una aplicació client per a la impressió directa
TPV
06

## Slide 45
Consideracions TPV
  S’utilitzarà un “clients diversos” per a la venda a clients no identificats fiscalment
  Des de la mateixa pantalla de vendes, es podrà donar d’alta un client en cas que sigui necessari, no s’implementarà l’operativa d’XSinfo que permet crear factures amb NIF i les dades del client sense haver donat el client d’alta
  Per mantenir funcionalitats d’Xsinfo, cal implementar el control que acumula l’import de la venda per a l’obligació d’emetre factures no simplificades, bestretes per client no assignades a una comanda i possibilitat de bloqueig de vendes si el comprador no està autoritzat per a una determinada empresa
  A efectes de compliment amb el reglament de la Llei Antifrau, aStore no generà documents d’albarans o factures, inclosos els tiquets o factures simplificades, en taules pròpies. Des d’aStyore s’invocaran les funcions estàndard d’Odoo per a la creació d’aquests documents
  A efectes de mantenir una correcta traçabilitat, les comandes tampoc seran desades en taules pròpies, sinó que s’invocarà la funció estàndard d’Odoo per a la creació de comandes.
TPV
06

## Slide 46
Menú de navegació
  Els usuaris de TPV accediran a la seva funcionalitat mitjançant l’App “aStore”
  Aquesta App mostrarà un menú amb les següents opcions:
    Pressupostos
    Comandes
    Albarans
    Factures
    Arqueig
    Configuració
  Per accedir a cada una d’aquestes opcions hi haurà tres rols o perfils d’usuari:
    Usuari TPV: Amb accés a pressupostos, comandes, albarans i factures
    Responsable TPV: Amb accés a tots els anteriors i a la pantalla d’arqueig
    Administrador: Amb accés a tots els anteriors i a la pantalla de configuració
TPV
06

## Slide 47
Pantalla de configuració
  Es crearà un manteniment de caixes.
  Només els usuaris amb rol administrador poden accedir a aquesta pantalla
  Cada caixa tindrà un codi alfanumèric de fins a 5 dígits i una descripció
  Hi haurà una pestanya amb la una llista d’usuaris autoritzats a operar i si aquests tenen accés o no a l’operativa d’arqueig de la caixa
  Hi haurà una pestanya amb els formats d’impressió a utilitzar. Per a les factures existiran dos formats, el format de factura simplificada o tiquet i el format de factura complerta.
  Hi haurà una pestanya amb una llista de dispositius remots. Per cada dispositiu hi haurà la configuració de l’endpoint per accedir a les funcions del client (impressió, calaix de diners, màquina de canvi, bàscules, lector de targetes de crèdit). Hi pot haver per exemple 2 impressores, cal indicar per cada tipus de dispositiu quin és el predeterminat o per defecte.
TPV
06

## Slide 48
Pantalla de configuració
  Hi haurà una pestanya de configuracions diverses:
    Camp per introduir l’import màxim per a una factura simplificada
    Codi del client diversos
    Codi comptable per a l’ingrés en caixa
    Codi comptable per a l’ingrés de bestretes o pagaments a compte  Es realitza mitjansant el diaris comptables, la parametrització esta a nivell de caixa
    Formes de pagament d’efectiu incloses en l’arqueig de caixa (llista) i codi comptable de les diferències d’arqueig  Lo mateix que el punt anterior
TPV
06

## Slide 49
Pantalles de venda
  Es crearan les pantalles de pressupostos, comandes, albarans i factures personalitzades a partir de les pantalles estàndard d’Odoo
  A cada pantalla s’hi afegeix el codi de caixa, que estarà visible. Aquest codi de caixa s’utilitzarà com a prefix de la sèrie de facturació, definida a la ubicació.
    El prefixa ve determinat per el diari comptable
    El prefixa comentat s’utilitza a nivell de comandes i albarans
  A cada pantalla es visualitzarà la impressora per defecte (només si s’ha configurat almenys 1 endpoint de tipus impressora). L’usuari podrà canviar la impressora si n’hi ha més d’una definida.
  A la pantalla de comandes hi haurà les següents personalitzacions específiques:
    Es crearà una pestanya de bestretes, a efectes de permetre registrar una bestreta o pagament a compte. Aquest import s’ha d’acumular per a l’arqueig de la caixa.  S’utilitza les bestretes estandards de Odoo
    S’ha de permetre la devolució o cancel·lació d’una bestreta sense que s’hagi realitzat la venda.
TPV
06

## Slide 50
Pantalles de venda
  La pantalla de factures tindrà les següents operatives específiques:
    Per defecte el codi de client serà el client diversos, amb un check “clients diversos” davant del codi del client. Si es desmarca el check, es pot editar i canviar el client
    Si es treballa amb el client diversos, la impressió llença el format de factura simplificada
    Abans d’imprimir una factura simplificada, es controlarà que l’import no superi el màxim permès. En aquest cas, es mostra un pop-up per avisar a l’usuari que ha de donar d’alta el client amb el seu NIF i imprimir una factura complerta
    En l’emissió de la factura s’acumularà l’import de la venda en una taula pròpia per a l’arqueig, identificant el medi de pagament (efectiu, targeta, a 30 dies, etc.)  La agrupació es mes per el tipus de pagament
    Existirà un botó “Pagament Efectiu” on l’usuari podrà introduir un import, a efectes de visualitzar el canvi a tornar al client i es canviarà la forma de pagament a efectiu. Si el client ha realitzat anteriorment una bestreta, es mostrarà també l’import per descomptar-lo del total a pagar
TPV
06

## Slide 51
Pantalla d’arqueig de caixa
  Es crearà una pantalla d’arqueig de caixa, amb la següent funcionalitat
    Ha de permetre registrar l’ingrés de diner en efectiu, per a una determinada data (per defecte, la del dia) i possibilitat d’introduir un comentari
    Ha de permetre registrar la retirada de diner en efectiu, per a una determinada data (per defecte, la del dia) i possibilitat d’introduir un comentari
    Ha de permetre realitzar l’arqueig de la caixa, introduint l’import de diner en efectiu existent a la caixa i calculant la diferència entre l’import en efectiu teòric i el real, per cada forma de pagament d’efectiu configurada. En aquest moment es comptabilitzen les diferències
    La pantalla tindrà una llista on es mostrarà una línia amb l’import acumulat per cada tipus de transacció i medi de pagament per al dia present. Es podrà realitzar la recerca per altres dies
    S’ha de poder emetre un llistat, informe, o exportació a Excel de la informació de la llista
TPV
06

## Slide 52
07
Traspàs d’històrics

## Slide 53
  Donat que els servidors d’XSinfo i aStore s’apagaran, es vol donar als clients la possibilitat de poder consultar les dades històriques, a canvi d’una quota mensual que pot anar en funció del número d’empreses que es desitgi traspassar. Cal tenir en compte que en empreses amb informació històrica d’un nombre elevat d’anys, això pot tenir impacte també en el cost d’allotjament.
  Es desenvoluparà una App “XSinfo History” que contindrà una rèplica de la base de dades de cada client, i que serà accessible només a nivell de consulta.
  Les taules a traspassar es crearan amb la mateixa estructura dins Odoo. Es disposarà de l’operativa estàndard d’Odoo per a realitzar consultes sobre els objectes traspassats, evitant-nos el desenvolupament d’informes, que no seran traspassats ni convertits.
  En antics clients que hagin abandonat Xsinfo, també se’ls pot oferir aquesta App i fins i tot incloure el traspàs de dades inicials, el que els permetria tenir un Odoo operatiu no només a nivell de consulta. En aquest cas, caldria valorar una implantació bàsica per a realitzar les mínimes parametritzacions necessàries.
Consideracions traspàs històrics
Traspàs d’històrics
07

## Slide 54
  Per al traspàs d’històrics es realitzarà una utilitat en MS-Access, de la mateixa forma que per a la migració inicial.
  Es podrà utilitzar la mateixa eina de càrrega de dades inicials, en una versió evolucionada, de forma que es puguin aprofitar les relacions amb els fitxers mestres traspassats.
  De la mateixa manera que per a la càrrega de dades inicials, els consultors no podran modificar l’eina.
  Prèviament a la utilització de l’eina, s’hauran d’haver creat els objectes a traspassar dins d’Odoo. La creació d’aquests objectes formarà part del paquet d’instal·lació de l’App “XSinfo History”
  Donat que no es traspassaran informes, no té sentit traspassar la informació necessària per a la confecció d’informes, per exemple, configuracions per a la confecció de balanços oficials. Tota informació en aquest sentit que el client desitgi conservar, haurà de ser impresa abans del tancament de l’XSinfo.
Metodologia traspàs històrics
Traspàs d’històrics
07

## Slide 55
Les dades històriques a traspassar seran:
  Empreses, dades socials (m0101)
  Magatzems, noms i adreces (m0401)
  Venedors amb acumulats de venda per any i mes (m0501, m0502)
  Vehicles (m0601)
  Bancs (bancos, bancos01, x1701, x170101)
  Conceptes comptables (conceptos)
  Subcomptes (subcuentas)
  Comptes comptables (cuentas)
  Diaris (diarios)
  Assentaments comptables (apuntes)
  Grups comptables (grupos)
  Subgrups comptables (subgrupos)
  Immobilitzat (inmov, invmov1, inmov2)
  Registre d’IVA (iva, origeniva)
Dades històriques traspassades
Traspàs d’històrics
07

## Slide 56
Les dades històriques a traspassar seran:
  Cartera de cobraments (cobrosv, cobrost, cobrosm, cobrospdf)
  Cartera de pagaments (pagosv, pagost, pagosm, pagostpv)
  Vendes per TPV (tpv01)
  Cobraments per TPV (tpv02)
  Acumulats TPV (tpv03)
  Agències de transport (x0101)
  Formes de pagament (x0901)
  Zones comercials (x1001)
  Línies de producte (x1101)
  Tarifes (x1201, x120101)
  Monedes (x1301, x1302, x1303)
  Unitats de mesura (x1401, x140101)
  Diferències en factures de compra (x1501)
  Categories (x1901)
Dades històriques traspassades
Traspàs d’històrics
07

## Slide 57
Les dades històriques a traspassar seran:
  Idiomes (x2001)
  Claus d’articles i tercers (x2301)
  Expedicions (x2701)
  Centres de cost (x2901)
  Canals (x3001)
  Obres (x3101, X310101)
  Pressupostos i comandes (v0101, v010101, v010102, v010103, vxx03)
  Albarans de compra i de venda (v0201, v020101, vxx04)
  Factures de compra i de venda (v0301, vxx04, vxx0401)
  Moviments entre magatzems (v0401, v040101)
  Ordres de producció (v051,v050101)
  Descripcions de descomptes per documents (vxx01)
    Observacions per magatzem i tipus de document (vxx02)
    Bestretes (vxx04, vxx0501, vxx0502)
Dades històriques traspassades
Traspàs d’històrics
07

## Slide 58
Les dades històriques a traspassar seran:
    Dades especials per tipus de document (vxx06)
    Descripcions manuals de línies de document (vxxxx01, vxxxx02)
    Observacions de documents (vxxxx05, vxxxx08)
  Mides (vxxxx09, vxxxx10, vxxxx12)
  Números de sèrie (vxxxx14)
  Números de peces, caixes i lots per línia (vxxxx15, vxxxx19)
  Relació albarans amb línies de comanda (vxxxx20)
  Històric de preus per document (vxxxx21)
  XSinfo comparteix taules entre els diversos tipus de documents. Possiblement alguna d’aquestes entitats de dades s’haurà de donar d’alta diverses vegades a Odoo, formant part d’un objecte en concret, a efectes de poder gestionar correctament les entitats d’informació. La utilitat de traspàs filtrarà i desarà les dades corresponents a cada objecte d’Odoo. Per exemple, les observacions de documents han de pertànyer a cada tipus de document.
Dades històriques traspassades
Traspàs d’històrics
07

## Slide 59
La llista de dades a traspassar és força exhaustiva i s’han inclòs diverses taules de dades auxiliars a efectes de facilitar la lectura de les dades traspassades. Per exemple, les formes de pagament, per poder llegir correctament la informació d’una factura.
En cas que, en aquest exemple, la forma de pagament ja sigui una dada llegible sense necessitat de taula auxiliar (no hi hagi una relació mitjançant Ids si no que la dada en la taula de factures sigui el mateix codi) podria simplificar-se la llista de taules a traspassar. Aquest aspecte serà avaluat durant la confecció de la utilitat de migració.
Tota la resta de taules no detallades en aquest document, no seran traspassades.
Dades històriques NO traspassades
Traspàs d’històrics
07

## Slide 60
08
Altres consideracions

## Slide 61
Alguns clients tenen personalitzacions fora de l’estàndard d’XSinfo.
Aquests clients es tractaran per separat, i es realitzarà un projecte a mida per cada un d’ells un cop s’hagi fet el gruix de migracions estàndards.
En cap cas s’implementaran operatives que alterin o pugin alterar les operatives transaccionals estàndard d’Odoo, posant en risc la integritat de la informació.
En cap cas s’implementaran operatives que incompleixen els requeriments legals del software. Per suposat comptabilitats paral·leles, però també operatives que modifiquin documents ja registrats.
Les valoracions de l’estoc es realitzaran sempre per mètodes legalment vàlids i inclosos en l’estàndard d’Odoo.
Hi ha clients que tenen portals web específics desenvolupats per nosaltres. Aquests portals seran realitzats de forma estàndard amb Odoo, i no es programaran interfícies per mantenir els portals actuals.
Personalitzacions de clients
Altres consideracions
08

## Slide 62
Clients especials. Cal contactar amb ProdManager d’Odoo abans de fer cap oferta:
    Oliveras. Importació d’albarans i canvi de comptes de caixa per TPV. Segona base de dades extra comptable.
    Alberch. Diverses personalitzacions no realitzades per Auren. Addicionalment, canvi de client en comandes i pressupostos. Modificació de línies en factures ja emeses. Importació de tarifes.
    Fedor. Modificació d’estocs a partir d’Excel i importació de comandes.
    Maq. Grau. Web de consulta de reparacions pels seus clients. Registre del número de bastidor dels vehicles en els albarans.
    Espumas del Valles. Web nostra i utilització d’XSinfo només com a consulta
    Inagasa. Múltiples informes a mida, desenvolupats pels seus medis.
    Domenjó. Altíssima personalització realitzada per medis propis mitjançant programació externa (V. Basic)
    Novamar. Web nostra per a l’entrada de comandes.
Personalitzacions de clients
Altres consideracions
07

## Slide 63
Clients especials. Cal contactar amb ProdManager d’Odoo abans de fer cap oferta:
    Praia. Web, no nostra, però amb interfície amb XSinfo per a l’enviament d’articles i preus. Enviaments mitjançant lectura de codi de barres i packing list pel transportista, a través de servidor FTP on es fa la lectura mitjançant pistoles de codi de barres. El manteniment del servidor FTP el fem nosaltres.
    Colibrí. Utilitza una versió antiga d’XSinfo en Informix. No preveiem desenvolupar cap utilitat de traspàs de dades.
  Tejidos Sánchez. Utilitza aStore. Comptabilitat paral·lela.
  Odena. Utilitza XSinfo només a nivell de consulta. Té molts específics.
  Comellas. Producció a mida.
  Gilabert. Utilitza aStore. Integració amb SAP a discontinuar.
Personalitzacions de clients
Altres consideracions
07

## Slide 64
Tot i que es va donar la instrucció d’eliminar tota operativa de comptabilitat paral·lela, s’identifiquen clients que segueix utilitzant aquesta funcionalitat. L’incompliment en aquest aspecte és greu i posa en risc la continuïtat del nostre negoci. Els clients que no estiguin disposats a abandonar aquesta pràctica han de deixar de ser clients nostres de forma immediata, i tot empleat que no segueixi les instruccions clares en aquest aspecte ha de ser acomiadat.
H ha algun client molt específic, del sector càrniques (Costa Angelet). Aquest client cal tractar-lo de forma especifica, amb valoració prèvia per part de ProdManager.
Molts clients estan habituats a manipulació de dades. Caldrà educar aquests clients amb l’abandonament d’aquestes operatives, adduint no una limitació tècnica d’Odoo sinó a la Llei Antifrau.
En Odoo el tractament dels albarans és especialment diferent al que els clients estan acostumats. Caldrà explicar-ho bé ja des del moment de la presentació de l’oferta. No serà possible implementar l’operativa actual d'imprimir un albarà per a ser facturat posteriorment, amb especial rellevància per al TPV.
Personalitzacions de clients
Altres consideracions
07

## Slide 65: Gràcies per la vostra atenció
AUREN ESPANYA
www.auren.es
A Coruña - Alacant - Barcelona - Bilbao - Cartagena - Las Palmas de Gran Canaria - Madrid - Màlaga - Múrcia - Palma - Saragossa -Sevilla - València Valladolid - Vigo
AUREN INTERNACIONAL
www.auren.com
Alemanya - Argentina - Xile - Colòmbia - Israel - Luxemburg – Països Baixos
Mèxic - Portugal - Uruguai
PRESÈNCIA A ALTRES LLOCS DEL MON:
www.antea-int.com